

MATRIZ NIVELES DE AVANCES DE OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

PARTICIPATIVO 2022 ABRIL-JUNIO 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OBRAS PROGRAMADAS** | **COMUNIDAD/SECCION** | **PRESUPUESTO** | **NIVEL DE AVANCE PRESUPUESTARIO** |
| **MONTO PRESUPUESTADO** | **MONTO EJECUTADO** |
| **+ 40%** | **60%** | **80%** | **100%** | **SIN INICIAR** |
| Compra de tuberías para empalme de agua | Montaño | RD$ 120,000.00 | RD$ 0.00 |  |  | x |  |  |
| Reparación acueductocomunitario | La canela | RD$ 120,000.00 | RD$ 0.00 |  |  |  |  | X |
| Primera Etapa de construcción de iglesia católica | Los Cajuiles | RD$ 120,000.00 | RD$ 0.00 |  |  |  |  | X |
| Primera Etapa centrocomunal | Camungui | RD$ 300,000.00 | RD$163,525.18 |  |  | X |  |  |
| Arreglo de vivienda | Arroyo Higüero | RD$ 120,000.00 | RD$ 0.00 |  |  |  |  | X |
| Primera Etapa centro comunal | San Antonio Km.22 | RD$ 300,000.00 | RD$ 0.00 |  | X |  |  |  |
| Reparación Calle Vidal | Cambelén | RD$ 290,000.00 | RD$ 0.00 |  |  |  |  | X |
| Construcción de Cancha | Lemba | RD$ 670,000.00 | RD$ 0.00 |  |  |  |  | X |